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	№
	Действие
	Екологични и социални рискове
(отговорност / ползи)
	Изискване
(законово, ЕБВР Изискване за изпълнение, най-добри практики)
	Ресурси, инвестиционни потребности, отговорност
	График
	Целеви и оценъчни критерии за успешно изпълнение
	Статус

	ИИ1
	Оценка и управление на екологичните и социалните въздействия и проблеми

	1.1
	ЗУП да наблюдава и гарантира прилагането на ЕСПД. Определяне на ролите, отговорностите и правомощията в рамките на ЗУП за наблюдение и гарантиране на прилагането на ЕСПД. 
	Осигуряване на правилно управление на изпълнителите, изпълнение на ЕСПД и управление на изпълнителите.
	ЕБВР ИИ1, т. 21, 15, 17-20

	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на Звеното за управление на проекта /ЗУП/
	Преди началото на строителните работи;

По време на строителните работи.

	Приключване на всички дейности съгласно ЕСПД

	

	1.2
	Създаване и развиване на капацитет за управление на опазването на околната среда и ЗБР (Здраве и безопасност при работа) за изпълнителите и строителните работи.

Мониторинг на изпълнителите, за да се гарантира изпълнението на екологичните и социалните им задължения при етапа на строителството.

Мониторинг и докладване на екологичните и социалните резултати от проекта.
	Регулярно  докладване пред ЕБВР на екологичните и социалните резултати от проекта
	ЕБВР ИИ1, т. 24-30


	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП
	Преди началото на строителните работи;

По време на строителните работи.
	Разработени процедури за мониторинг и докладване;

Представени доклади на ЕБВР
	

	1.3
	Включване на изисквания за разработване на Екологични и социални планове за управление, вкл. План за управление на околната среда и План за управление на здравето и безопасността при работа от изпълнителите в тръжната документация и в договорите, като по договор да се изиска от изпълнителите тяхното разработване и прилагане, вкл. и на мерките за смекчаване на въздействията.

Изискване за преглед на писмено потвърждение от страна на всички изпълнители  за спазване на мерките по здраве и безопасност при работа и добрите международни индустриални практики за строителството, изкопните работи, изпълнение на траншеи и работа в ограничени пространства, и за наличие на достатъчно персонал и техника за изпълнението. Задължително укрепване на траншеите/използване на предпазни клетки.

Осигуряване изпълнението на План за управление на околната и социалната среда (вкл. мерки за смекчаване на последствията от строителството в или близо до зони по „Натура 2000“) за етапа на строителството и експлоатация.
	Гарантиране правилното изпълнение на екологичните и социални задължения на етапа на строителството чрез Планове за управление на околната и социалната среда и мониторинг.
	ЕБВР ИИ1, т. 17, 18, 19, 20


	Вътрешни ресурси, външни консултанти и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП


	Преди публику-ване на тръжната документация

По време на строителните работи
	Изискванията да се съдържат в тръжната документация

	

	1.4
	Изпълнителите/ доставчиците разработват ръководство за експлоатация и провеждат обучения на персонала на ВиК Смолян за правилната експлоатация и поддръжка на новоинсталираните съоръжения по проекта. Това включва графици за поддръжка, ЗБР, както и мерки за аварийни ситуации.
	Осигуряване на правилна експлоатация и поддръжка на новите съоръжения
	ЕБВР ИИ1, т. 22

ЕБВР ИИ4, т. 12, 19
	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП
	Преди приключване на строителните работи
	Налични ръководства за експлоатация и проведено обучение.
	

	1.5
	Прилагане на мерките за смекчаване, посочени в писмо № ПУ-01-393(1)/29.06.2018 г., издадено от Басейновата дирекция:

· дейностите по изпълнението на проекта и експлоатацията не трябва да водят до замърсяване на повърхностни и подземни води;

· не се допуска свободно и концентрирано на едно място изпускане на води, използвани в процеса на изпитване и дезинфекция на тръбопроводите;

· писмено се уведомява Басейновата дирекция при надземно пресичане на водни обекти;

· необходимо е получаване на разрешителни за водоползване при пресичане на водни обекти с прокарване на траншеи, вкл. разрушаване и възстановяване на подпорни стени на речни корита;

· В случай на промяна на някои от параметрите на разрешителното за заустване на отпадъчни води № 33110111/09.07.2013 за ПСОВ Смолян, се подава заявление за издаване на ново разрешително.  
	Условията в писмото са задължителни за изпълнение 
	ЕБВР ИИ1, т. 7, 8, 9, 11

Писмо № ПУ-01-393(1)/29.06.2018 г.
	Вътрешни ресурси, външни консултанти и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП; Изпълнители
	Преди и по време на строителни работи и заустване на допълнително количество пречистени отпадъчни води от пречиствателна станция Смолян. 
	Наличие на необходимите разрешителни
	

	1.6
	В рамките на Интегрираната система за управление да се актуализира, ако е необходимо, оценката на риска/вътрешния преглед, за да се идентифицират по-значимите екологични аспекти и тези свързани със здравето и безопасността при работа във връзка с експлоатацията на новите съоръжения по проекта.

Въз основа на горното, да се актуализират инструкциите за опазване на околната среда и тези за БЗР, с оглед на новата инфраструктура, ако е необходимо.
	Интегрираната система за управление и останалите процедури и инструкции на дружеството да се поддържат актуализирани, с изпълнявани дейности и експлоатирани съоръжения.
	ЕБВР ИИ1, т. 15


	Вътрешни ресурси, външни консултанти и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП
	В рамките на 1 месец от въвеждане в експлоатация на новите съоръжения.
	Актуализирани оценка на риска, процедури и инструкции.
	

	ИИ2
	Работна сила и условия на труд

	2.1
	Разработване и внедряване на механизъм за подаване на жалби от служителите, информиране на служителите за внедряването на такъв механизъм и проследяване дали се използва от служителите. Отдел „Човешки ресурси“ и представителите на синдикатите да си сътрудничат по отношение на всички аспекти, т.е. разработване, прилагане и мониторинг.
	Внедряването на механизъм за подаване на жалби от служителите (позволяващ  също и подаване на анонимни жалби) е особено важно за персонала и ръководството на ВиК, за установяване на ефективни и удовлетворяващи работни отношения. 
	ЕБВР ИИ2, т. 20


	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП
	Преди строителството
	Внедрен механизъм за подаване на жалби от служителите, вкл. и на анонимни такива, за наличието на който служителите са информирани.

Записи на постъпилите жалби и предложения.

Актуална информация за напредъка по отношение на управлението на жалбите от персонала.

	

	2.2
	Проследяване дали изпълнителите и консултантите, наети за проекта, спазват българското законодателство и изискванията на ЕБВР ИИ2, вкл. достъп до механизма за подаване на жалби, условия на труд, заплати, работно време.
	Управление на риска от неспазване на изискванията на кодекса на труда и изискванията на ИИ2 на ЕБВР.
	ЕБВР ИИ2, т. 21, 22, 23

Кодекс на труда
	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП

	По време на строителството
	Разработени процедури за мониторинг и оценка на съответствието

Резултати от мониторинг, включени в годишния доклад за ЕБВР относно социалното и екологично съответствие

	

	ИИ3
	Ефективно използване на ресурсите и предотвратяване и контрол на замърсяването

	3.1
	Прилагане на подходящи мерки за намаляване на праховите емисии  по време на строителството и поддръжката на моторните превозни средства, за оптимизиране на ефективността и намаляване на емисиите.
	Намаляване на емисиите във въздуха по време на строителството.
	Най-добри практики
	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП, Изпълнители
	По време на строителните работи
	Извършване на наблюдения за потвърждаване на прилагането на мерките за смекчаване. 
	

	3.2
	Актуализиране на практиките за управление на отпадъците, както следва:

Мониторинг и докладване по отношение на количествата и състава на генерираните отпадъци

Намиране на по-устойчиво решение за управление на утайките от ПСОВ, напр. използване в земеделието или за рекултивация на земи, вместо за депониране
	Подобряване на практиките за управление на отпадъците, с цел намаляване на риска и за гарантиране на правилното управление на отпадъците и елиминиране на риска от замърсяване на почвата и подземните води.
	Закон за управление на отпадъците в Р България;

Национален стратегически план за управление на утайките

ЕБВР ИИ3, т. 20-22
	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян
	В рамките на 12 месеца от началото на проекта и преди тръжната процедура;

Непрекъснато
	Налични отчети;

Приложено по-устойчиво решение за управление на утайките от ПСОВ
	

	3.3
	Мониторинг и докладване по отношение на качествените параметри на отпадъчните води
Мониторинг на изхода по отношение на дебита, количеството зауствани води, качествените параметри, посочени в разрешителното за заустване, като и при аварийни изпускания. Всички изпускания трябва да се извършват в съответствие с разрешителното за заустване.
	Качеството на отпадъчните води да отговаря на нормите, посочени в разрешителното за заустване
	Условия съгласно разрешението за заустване на отпадъчни води;

Най-добри практики

	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян
	Както е предвидено в разрешението за заустване на отпадъчни води
	Наличие на съответните отчети
	

	3.4
	Мониторинг и отчитане на годишното водопотребление, намаляването на действителните загуби и несъбираемостта, както и спазването на показателите за качество на водата.

Получаване на разрешителни за водовземане от подземни води за източниците без разрешително.

Официално определяне на санитарно-охранителни зони около всички източници, с изискваната по закон документация
	Осигуряване на съответствие със законовите изисквания
	Закона за водите на Р България;

ЕБВР ИИ3, т. 16-19 


	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП
	Непрекъснато
	Наличие на съответните отчети;
Наличие на разрешителни за водовземане на подземни води за всички източници

Официално определени санитарно-охранителни зони около всички водоизточници, с изискваната по закон документация

	

	ИИ4
	Безопасност и здраве при работа /БЗР/

	4.1
	Включване на предвиждания по отношение на обществената безопасност и здраве в тръжните изисквания и в договорите за изпълнение на нови строителни работи.

Въвеждане на изисквания за надзор и мониторинг на обществената безопасност и здраве от страна на изпълнителите.
	Осигуряване на обществената безопасност и здраве по време на строителните дейности извършвани от изпълнители. 
	ЕБВР ИИ4, т. 17, 18
	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП; Изпълнителите на строителството
	Преди публикуване на тръжната документация.

Непрекъснато
	Съответните предвиждания по отношение на обществената безопасност и здраве са включени в тръжната документация и в договорите за нови строителни работи. 
	

	4.2
	Разработване от ВиК Смолян на процедура/ наръчник за обучение, за правилно боравене с отпадъци съдържащи азбест.

Осигуряване на подходящи лични предпазни средства (ЛПС) за персонала при дейности с отпадъци съдържащи азбест.

Включване в договора на клаузи за правилното управление и обезвреждане на всички азбестоциментови тръби, които трябва да бъдат премахнати (като приложение към договора за екологичните условия и Плана за управление на околната среда).  
	Риск от излагане на азбест за служителите и изпълнителите.
	ЕБВР ИИ2, т. 17


	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност:
ВиК Смолян
	Преди тръжната процедура, с актуализиране според нуждите за срока на строителството
	Изготвени и прилагани процедури и инструкции.

Налична процедура за действия с  азбестоциментови тръби, проведено обучение на работниците.
	

	4.3
	Назначаване на подходящ заместник на отговорника по БЗР.

Провеждане на вътрешен преглед на БЗР, с оглед на новите и модернизирани съоръжения и инфраструктура по  проекта. Актуализиране на процедурите за БЗР въз основа на резултатите от вътрешния преглед, вкл. нови процедури за новите съоръжения.

Продължаване с практиката на включване на клаузи за БЗР в сключваните договори за нови работи.

Надзор и мониторинг на спазването на изискванията по БЗР от изпълнителите.
	Осигуряване на приемственост по отношение на правилното управление на аспектите на БЗР.

Осигуряване на безопасна експлоатация и поддръжка на всички нови съоръжения и процеси.

Осигуряване спазването на изискванията по БЗР от изпълнителите

	ЕБВР ИИ4, т. 12-15
	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП
	Практически възможно по-бързо;

Преди въвеждане в експлоатация на новите съоръжения и процеси;

Непрекъснато
	Назначен нов отговорник по БЗР;

Документирани и актуализирани инструкции за БЗР;

Включени клаузи за БЗР в договорите за за възлагане. 

	

	ИИ5
	Придобиване на земи, принудително отчуждаване и икономическо изместване

	5.1
	Мониторинг по отношение на предоставянето на информация и сключването на споразумения със засегнатите домакинства и юридически лица. Възстановяването на поминъка трябва да отговаря на изискванията, установени в националното законодателство, както и в ИИ5 на ЕБВР. Съгласно ЕБВР ИИ5#37 възстановяването на поминъка се основава на разходите за заместване и се извършва преди иззселването. Резултатите от мониторинга трябва да бъдат включени в годишния екологичен и социален доклад (AESR).
	Временна загуба на достъп до собственост

Загуба на доходи

Ограничения по отношение на бъдещо използване на собствеността

Увреждане на имущество
	ЕБВР ИИ5 #1-25 и 36-39
	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП. В сътрудничество с градската управа.
	Преди строителните работи
	Напълно възстановен поминък в съответствие с разпоредбите съгласно националното законодателство и ИИ 37

Изготвен план за възстановяване на поминъка
	

	ИИ6
	Биоразнообразие и природни ресурси

	6.1
	Включване в Плана за управление на околната среда и в тръжната документация на условието изпълнителите да не изграждат строителни площадки, лагери, складови площи и др. в намиращите се в близост зони по Натура 2000.
	Минимизиране на въздействието върху зоните по Натура 2000
	Най-добри практики
ЕБВР ИИ6, т. 6
	Вътрешни ресурси и управление на времето, изпълнители
Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП; изпълнителите.
	Преди строителните работи;

По време на строителните работи

	Не са налични строителни площадки, лагери, складови площи и др. в намиращите се в близост зони по Натура 2000

	

	ИИ7
	Коренно население

	7.1
	Не се изисква действие.
	
	
	
	
	
	

	ИИ8
	Културно наследство

	8.1
	Договорната документация да съдържа изискване към изпълнителите за разработване и прилагане на процедури за случайни находкии при откриване на обекти на културното наследство по време на строителните работи. 


	В община Смолян има множество обекти с характер на културно-историческо  наследство, но нито един от тях не е засегнат от съществуващите съоръжения за водоснабдяване и отпадъчни води, нито се очаква да бъде засегнат от предложените инвестиции. Въпреки това е необходимо е да се вземе под внимание вероятността за откриване на случайни находки на обекти на културното наследство  и  да се осигури опазването им.
	ЕБВР ИИ8, т. 12-14
	Вътрешни ресурси и управление на времето, изпълнители. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП; изпълнители.
	Преди строителните работи
	Спазване от изпълнителите на законодателните процедури, с документиране на мониторинга в докладите по напредването.

Разработени процедури за случайни находки от изпълнителите

Прегледани и одобрени от ВиК Смолян и от ЗУП процедури за случайни находки на обекти на културното наследство
	

	8.2
	В случай на откриване на обекти на културното наследство, ВиК Смолян трябва да спре строителните работи и незабавно да уведоми кмета и директора на Регионалния исторически музей, които да предприемат необходимите мерки.
	Както по-горе.
	ЕБВР ИИ8, т. 12-14
	Вътрешни ресурси и управление на времето, изпълнители. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП; изпълнители.
	По време на строителните работи
	Записани номера и доклади от прилагането на процедури за случайни находки и мерки за смекчаване.
	

	ИИ10
	Достъп до  информация и ангажиране на заинтересованите страни

	10.1
	Завършване, периодично актуализиране и прилагане на Плана за ангажиране на заинтересованите страни (ПАЗС)

	Заинтересованите страни да бъдат надлежно информирани и консултирани по всички въпроси, които биха представлявали интерес за тях по отношение на Проекта, по време на строителството и експлоатацията.


	ЕБВР ИИ10, т. 1-27


	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП
	Преди и по време на строител-ството
	Завършен ПАЗС, съгласуван с ЕБВР и със започнало прилагане преди етапа на строителството.
	

	10.2
	Прилагане на механизъм за подаване на жалби, съгласно Плана за ангажиране на заинтересованите страни.
	Засегнатите от проекта граждани трябва да могат да изкажат своите притеснения и оплаквания, които да подлежат на систематична обработка и отговор. 


	ЕБВР ИИ10, т. 28
	Вътрешни ресурси и време за управление. 

Отговорност: ВиК Смолян, със съдействието на ЗУП
	Преди и по време на строителството
	Предоставено на ЕБВР копие на механизма за подаване на жалби и оплаквания.

Докладвани на ЕБВР брой и вид жалби.

Документиран процес за получаване и обработка на жалби.
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